ROMÂNIA

JUDETUL VASLUI

COMUNA IVĂNEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.             15         / 2023

privind suplimentarea valorii  pentru obiectivul de investiție

PROIECT:  cod SMIS 122252 – ”Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui ” - Axa prioritară 10, si modificarea Hotărârii Consiliului Local Ivănești nr. 63/2021, de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente PROIECT:  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10 - Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, cu modificările si completările ulterioare

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Ivănești din care rezultă necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind suplimentarea valorii pentru obiectivul de investiție aferent Proiectului  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, raportul compartimentului de specialitate și raportul comisiei consiliului local;

Ținând cont de :

- Contractul de Finanțare nr. 7394 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru P.O.R. 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est pe de o parte și Comuna Ivănești, pe de altă parte;

- Proiectul tehnic de execuție întocmit de Asocierea BONELLO PROIECT S.R.L-BIA CONSPROIECT S.R.L. prin lider de asociere S.C. BONELLO PROIECT S.R.L. pentru obiectivul de investiție aferent Proiectului  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui;

În conformitate cu prevederile :

- Ghidului Solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, prioritatea de investitii 10.1, obiectiv specific 10.1 – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului;

- art. 41 alin. (1) si (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Hotărârii nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiioor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective d einvestiții și lucrări intervenții cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a”, lit. “d”, lit. “f”, art.139 alin.(3) lit. ”e” si art. 196 alin.(1) lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Ivănești, județul Vaslui, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă suplimentarea cu suma de 2.305.053,72 lei a valorii obiectivului de investiție -proiect:  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10.

Art.2. Hotărârea Consiliului Local Ivănești nr. 63/2021, de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente  PROIECT:  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10 - Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- Art.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui, în cuantum de 8.892.723,80 lei (inclusiv TVA).”

Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.3 Se aprobă valoarea totală eligibilă de 4.808.860,38 lei (fără TVA) lei și valoare totală neeligibilă de 4.083.863,42 lei contribuția proprie în proiect a Comunei Ivănești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,02% din valoarea eligibila a proiectului, în cuantum de 97.177,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui.”

- Celelalte prevederi ale HCL nr. 63/2021cu modificarile si completarile ulterioare rămân neschimbate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește domnul Novac Vasile, primarul comunei Ivănești, reprezentantul legal al U.A.T Comuna Ivănești.

Art.4. Un exemplar de pe prezenta se va comunica prin grija secretarului  general al UAT Comuna Ivănești, la:

- Instituția Prefectului – județul Vaslui;

- Primarul Comunei Ivănești;

- Se va afișa si publica pe www.comunaivanesti.ro

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.01.2023,

cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ, cu un numar de …………. voturi „pentru”, ………… voturi „împotrivă” şi ……….. „abţineri” din totalul de ….….. consilieri locali în funcţie si …………. consilieri locali prezenti la sedinta.

Ivănești,   31  ianuarie  2023

Presedinte de sedinta,					 Contrasemneaza,

Consilier,						Secretarul general al comunei,

Emil BALAJAN		  				jrs.  Ovidiu  COZMA