ROMÂNIA

JUDETUL VASLUI

COMUNA IVĂNEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.                 /2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție       „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Ivănești din care rezultă necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind suplimentarea valorii pentru obiectivul de investiție aferent Proiectului  „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”, raportul compartimentului de specialitate și raportul comisiei consiliului local;

Ținând cont de :

- Contractul de Finanțare nr. C0760CN00021713900292/23.04.2018 încheiat între

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AFIR pe de o parte și Comuna Ivănești, pe de altă parte;

- Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție aferent Proiectului

„Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”;

În conformitate cu prevederile :

- Ghidului Solicitantului pentru Submăsura 7.6-Investiții asociate cu protejarea  patrimoniului cultural PNDR 2014-2020;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completarile  ulterioare;

- Hotărârii nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al  documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective d einvestiții și lucrări intervenții cu modificările și completările ulterioare ;

- Art.43 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a”, lit. “d”, lit. “f”, art.139 alin.(3) lit. ”e” si art. 196 alin.(1) lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Ivănești, județul Vaslui, adopta prezenta

HOTARARE :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”, respectiv  suplimentarea cheltuielilor neeligibile, pentru capitolul 4.5-Dotări, cu suma de 26.698,00 lei .

Art.2. - Se aprobă devizul general propus pentru proiectul „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește domnul Novac Vasile, primarul comunei Ivănești, reprezentantul legal al U.A.T Comuna Ivănești;

Art.4. Un exemplar de pe prezenta se va comunica prin grija secretarului  general al UAT Comuna Ivănești, la:

- Instituția Prefectului – județul Vaslui;

- Primarul Comunei Ivănești;

- Se va afișa si publica la www.comunaivanesti.ro

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de  23 .03.2023, cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ, cu un numar de …………. voturi „pentru”, ………… voturi „împotrivă” şi ……….. „abţineri” din totalul de ….….. consilieri locali în funcţie si …………. consilieri locali prezenti la sedinta.

Ivanesti,     23   martie 2023

Presedinte de sedinta,								Contrasemneaza,

Consilier,							        Secretarul general al comunei,

Ionel GRAMADA 							        jrs. Ovidiu COZMA

JUDEŢUL VASLUI

U.A.T COMUNA  IVĂNEȘTI

PRIMAR

Nr.          1472     / 17.03.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție - proiect „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”

Având în vedere următoarele :

Unitatea  Administrativ Teritorială comuna Ivănești  are in derulare procedurile de achiziție pentru implementarea  obiectivului de investitii: „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui” finantat  conform 	Ghidului Solicitantului pentru Submăsura 7.6-Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural PNDR 2014-2020, in baza contractului de finanțare nr. C0760CN00021713900292/23.04.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AFIR pe do parte și Comuna Ivănești, pe de altă parte.

Deoarece în data de 04.11.2022 a fost semnat contractul de furnizare nr. 5844 având ca obiect furnizarea dotărilor aferente Lotului nr.2 Echipamente audio-video și diverse, pentru obiectul de investiții mai sus menționat, între UAT Comuna Ivănești și S.C. ADAMARIS SRL , furnizorul a efectuat o vizita la amplasamentul locației unde vor fi instalate produsele, respectiv Caminul Cultural, în urma căreia  s-a constatat că tavanul este din rigips iar în cadrul proiectului sunt incluse 2 tronsoane de schela , care nu pot fi montate de tavan, fapt pentru care furnizorul SC ADAMARIS SRL recomandă ca acestea să fie montate prin intermediul a două palane sau 2 motoare electrice suspendate de grinzile de sustinere a cladirii care se afla la 50-60 cm deasupra tavanului de rigips . Prin acest sistem mobil, schela cu aparatele de lumini și de sunet poate fi coborâtă si urcată atunci când este nevoie. Achiziționarea motoarelor electrice a generat costuri suplimentare care sunt considerate cheltuieli neeligibile, acestea fiind suplimentate cu suma de 26.689,00 lei fără TVA.

In acest sens, Devizul general al obiectivului de investiție -proiect „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui” a fost actualizat cu suma anterior mentionata

Avand in vedere cele aratate, recomand Consiliului Local Ivănești adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție - proiect „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”, respectiv suplimentarea cheltuielilor neeligibile cu suma de 26.689,00 lei  , în forma prezentata.

PRIMAR,

Dr. Novac Vasile

U.A.T. Comuna  IVĂNEȘTI

Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice

Nr.  1473  / 22.03.2023

R A P O R T   DE  S P E C I A L I T A T E

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție - proiect „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”

Subsemnata, Sitaru Mihaela-Livioara, în calitate de consilier achiziții publice, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ivănești, județul Vaslui având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ivănești;

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Contractul de Finanțare nr. C0760CN00021713900292/23.04.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AFIR pe do parte și Comuna Ivănești, pe de altă parte;

- Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție aferent Proiectului  „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”;

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a”, lit. “d”, lit. “f”, art.139 alin.(3) lit. ”e” si art. 196 alin.(1) lit. “a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Necesitățile comunității privind dezvoltarea economico-comercială a comunei, deoarece prin accesarea surselor de finanțare, puse la dispoziție de stat vom obține pentru cetățenii comunei Ivănești un acces facil la serviciile esențiale, întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate;

- Semnarea contractului de furnizare nr. 5844, în data de 04.11.2022, obiectul acestuia fiind  furnizarea dotărilor aferente Lotului nr.2 Echipamente audio-video și diverse, pentru obiectul de investiții mai sus menționat, încheiat între UAT Comuna Ivănești și S.C. ADAMARIS SRL. Deoarece furnizorul a efectuat o vizita la amplasamentul locației unde vor fi instalate produsele, respectiv Caminul Cultural, în urma căreia  s-a constatat că tavanul este din rigips iar în cadrul proiectului sunt incluse 2 tronsoane de schela , care nu pot fi montate de tavan, fapt pentru care furnizorul SC ADAMARIS SRL recomandă ca acestea să fie montate prin intermediul a două palane sau 2 motoare electrice suspendate de grinzile de sustinere a cladirii care se afla la 50-60 cm deasupra tavanului de rigips . Prin acest sistem mobil, schela cu aparatele de lumini și de sunet poate fi coborâtă și urcată atunci când este nevoie, însă achiziționarea motoarelor electrice generează costuri suplimentare, în valoare de 26.689,00 lei fără TVA., care sunt considerate cheltuieli neeligibile, acestea fiind necesar a fi suplimentate de la bugetul local.

Considerăm prioritar pentru implementarea cu succes a proiectului„Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui” aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați .

Ținând cont de cele mai sus menționate, susținem legalitatea, temeinicia și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre mai sus menționat.

Considerăm că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție - proiect „Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui” să poată fi supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local Ivănești.

Consilier achiziții publice,

SITARU Mihaela-Livioara