ROMÂNIA

JUDEȚUL VASLUI

COMUNA IVĂNEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.                / 2023

privind  etapizarea obiectivului de investiție

PROIECT:  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Ivănești din care rezultă necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind etapizarea proiectului pentru obiectivul de investiție aferent Proiectului  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,  în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 - Prioritatea 6, raportul compartimentului de specialitate și raportul comisiei consiliului local;

În conformitate cu prevederile:

- art. 118a din Regulamentul (UE) 1.060/2021, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 4 alin (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 36/2023, respectiv:

- costul total al ambelor etape ale operațiunii depășește 1 milion de euro;

- proiectul a fost selectat pentru sprijin şi a început înainte de 29 iunie 2022;

- proiectul  nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;

- există o pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor pentru a se asigura că aceleași cheltuieli nu sunt declarate Comisiei Europene de două ori;

- ambele etape ale proiectului/operatiunii etapizate fac obiectul tuturor conditiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;

- proiectul a realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanţare până la data de 30 septembrie 2023;

- Instructiunea nr. 207/31.10.2023 - Autoritatea de Management POR 2014-2020;

- Ghidului Solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020,Axa prioritara 10, prioritatea de investitii 10.1, obiectiv specific 10.1 – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului

- art. 41 alin. (1) si (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a”, lit. “d”, lit. “f”, art.139 alin.(3) lit. ”e” si art. 196 alin.(1) lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Ivănești, județul Vaslui, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE  :

Art.1. Se aprobă etapizarea proiectului PROIECT:  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3.

Art. 2 Valoarea proiectului pentru etapa a II-a  este în cuantum de 3,761,242.77 lei (inclusiv TVA), din care rest lucrari de executat 3,590,530.93 lei (cu TVA inclus).

Art. 3. Se aloca resursele financiare necesare pentru cofinantare, cheltuielile neeligibile si alte cheltuieli conexe care pot aparea pe parcursul derularii etapei a II-a necesare finalizarii obiectivului de investitie mentionat la art.1 si a activitatilor proiectului pentru etapa a II-a.

Art.4. Se aprobă data de 31.12.2026 termen de finalizare a obiectivului de investiție și a activităților proiectului mentionat la art.1.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește domnul Vasile NOVAC, primarul comunei Ivănești si reprezentantul legal al U.A.T Comuna Ivănești.

Art.6. Incepand cu data prezentei, Hotararea Consiliului Local Ivanesti nr. 99 din data de 29.11.2023 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.7. Un exemplar de pe prezenta se va comunica prin grija secretarului  general al UAT Comuna Ivănești, la:

- Instituția Prefectului – județul Vaslui;

- Primarul Comunei Ivănești;

- Se va afișa si publica la www.comunaivanesti.ro

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de  08.12.2023, cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ, cu un numar de …………. voturi „pentru”, ………… voturi „împotrivă” şi ……….. „abţineri” din totalul de ….….. consilieri locali în funcţie si …………. consilieri locali prezenti la sedinta.

Ivanesti,    08 decembrie 2023

Presedinte de sedinta,						Contrasemneaza,

Consilier ,							Secretarul general al comunei,

Paul CIOCAN	 							jrs. Ovidiu COZMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL VASLUI

COMUNA IVĂNEȘTI

PRIMAR

Nr.           6105   /   07.12.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind etapizarea obiectivului de investiție

PROIECT:  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10 - Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, cu modificările și completările ulterioare

Domnilor consilieri,

Unitatea  Administrativ Teritorială comuna Ivănești este in curs de derulare a  procedurilor  privind implementarea  obiectivului de investitii: Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10 – COD SMIS 122252 finantat si implementat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, prioritatea de investitii 10.1, obiectiv specific 10.1 – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, conform contractului de finanțare nr. 7394/28.12.2021 semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru P.O.R. 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est pe de o parte și Comuna Ivănești, pe de altă parte.

Deoarece în data de 19.04.2023 a fost semnat contractul de achiziție publică de lucrări nr. 2210-731 din data de 19.04.2023 având ca obiect execuția lucrărilor pentru obiectivul “Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifunctional, în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui ” - cod SMIS 122252, pentru obiectul de investiții mai sus menționat, între UAT Comuna Ivănești și S.C. ENERGOCONSTRUCT S.R.L. și având în vedere stadiul fizic al lucrărilor, perioada de timp friguros, prelungirea duratei de execuție a lucrărilor prin act adițional nr.1 din data de 23.11.2023, precum și  prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 1.060/2021, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 4 alin (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 36/2023 recomand Consiliului Local Ivănești adoptarea proiectului de hotărâre privind privind etapizarea obiectivului de investiție PROIECT:  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10 - Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în forma prezentata.

Initiator,

PRIMAR,

Dr. Vasile NOVAC

ROMÂNIA

JUDEȚUL VASLUI

COMUNA IVĂNEȘTI

COMPARTIMENT Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Achiziții Publice

Nr.    6104  /  07.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

PROIECT:  cod SMIS 122252 - Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui - Axa prioritară 10 - Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, cu modificări și completări

În conformitate cu prevederile :

- Ghidului Solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020,Axa

prioritara 10, prioritatea de investitii 10.1, obiectiv specific 10.1 – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului

- art. 41 alin. (1) si (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile

şi completarile ulterioare;

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificări și completări;

- Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 118a din Regulamentul (UE) 1.060/2021, cu modificari si completari;

- art. 4 alin (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 36/2023;

Având în vedere:

- Elaborarea de către primarul comunei Ivănești a proiectului de hotărâre ;

- Semnarea  actului adițional nr.1 din data de 23.11.2023 la contractul de lucrări nr

2210-731 din data de 19.04.2023 între UAT Comuna Ivănești și S.C. ENERGOCONSTRUCT S.R.L..  având ca obiect execuția lucrărilor, pentru obiectul de investiții mai sus menționat;

- Posibilitatea etapizării proiectului, în conformitate cu art. 118a din Regulamentul

(UE) 1.060/2021, cu modificarile si completarile ulterioare și prevederile art. 4 alin (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 36/2023 ;

Susțin legalitatea, temeinicia și oportunitatea dezbaterii proiectului de hotărâre mai sus menționat.

Întocmit,

Consilier achiziții publice,

Sitaru Mihaela-Livioara